# SupportDesk

# Platforma za brzu i jednostavnu korisničku podršku

# Predlog projekta

# Verzija 1.0

# Pregled izmena

| Datum | Verzija | Opis | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 21.03.2026. | 1.0 | Inicijalna verzija | Veljko Tošić |

# Sadržaj

1.	Cilj dokumenta	4

2.	Opseg dokumenta	4

3.	Lična karta projekta	4

4.	Opis projekta	5

5.	Znanja i veštine potrebne za izradu projekta	5

6.	Cilj i motivacija tima	5

7.	Vođa tima	5

8.	Komunikacija	5

9.	Planiranje vremena	5

# Predlog projekta

# Cilj dokumenta

Cilj ovog dokumenta je definisanje projektnog zadatka i organizacije tima za razvoj web aplikacije SupportDesk, koja omogućava jednostavno i efikasno upravljanje korisničkom podrškom..

# Opseg dokumenta

Dokument opisuje osnovne karakteristike projekta, problem koji se rešava, ciljne korisnike i ključne funkcionalnosti sistema. Takođe definiše potrebna znanja i veštine, organizaciju tima, način komunikacije i okvirni plan realizacije projekta.

# Lična karta projekta

| Naziv projekta | SupportDesk |
| --- | --- |
| Naziv tima | Skoda Obozavaoci |
| Članovi tima | Veljko Tošić 19438 [vođa tima] Mihajlo Stevanović 19385 |
| Problem je | Organizacije često nemaju centralizovan sistem za upravljanje korisničkom podrškom, već koriste različite kanale kao što su email i društvene mreže, što otežava praćenje i obradu zahteva. |
| Pogađa | Problem pogađa organizacije koje pružaju podršku korisnicima, njihove zaposlene (agente podrške), kao i krajnje korisnike koji žele brz i efikasan odgovor na svoje zahteve. |
| Posledice su | Nedostatak centralizovanog sistema dovodi do sporijeg odgovora, gubitka informacija i loše organizacije rada. Ovo rezultira nezadovoljstvom korisnika i smanjenom efikasnošću podrške. |
| Uspešno rešenje će | Uspešno rešenje će omogućiti centralizovano upravljanje korisničkim zahtevima, bržu komunikaciju i bolju organizaciju rada agenata, čime se povećava efikasnost i zadovoljstvo korisnika. |
| Proizvod je namenjen | Proizvod je namenjen organizacijama koje žele da unaprede svoju korisničku podršku, kao i krajnjim korisnicima koji žele jednostavan način za slanje i praćenje zahteva. |
| Koji | Sistem omogućava korisnicima da kreiraju i prate svoje zahteve, dok agentima i administratorima pruža alate za njihovu obradu, organizaciju i komunikaciju u realnom vremenu. |
| Proizvod je | Proizvod je web aplikacija zasnovana na SaaS modelu koja omogućava upravljanje korisničkom podrškom putem sistema tiketa i razmene poruka. |
| Koja | Ključne prednosti proizvoda su jednostavnost korišćenja, centralizovana komunikacija, podrška za rad u realnom vremenu i laka prilagodljivost različitim organizacijama. |
| Za razliku od | Za razliku od postojećih rešenja koja su često kompleksna ili se oslanjaju na neorganizovane komunikacione kanale, ovaj sistem pruža jednostavan i strukturisan pristup upravljanju korisničkom podrškom. |
| Naš proizvod će | Naš proizvod će omogućiti brzo i jednostavno uspostavljanje sistema korisničke podrške bez potrebe za složenom konfiguracijom, uz fokus na efikasnost, preglednost i kvalitet komunikacije. |

# Opis projekta

SupportDesk je web aplikacija namenjena upravljanju korisničkom podrškom kroz sistem tiketa i komunikaciju u realnom vremenu. Sistem omogućava organizacijama da kreiraju sopstvenu podršku, upravljaju agentima i odgovaraju na zahteve korisnika putem jedinstvene platforme.

Glavni zadaci sistema uključuju kreiranje i obradu tiketa, razmenu poruka između korisnika i agenata, kao i praćenje statusa zahteva. Ključne karakteristike sistema su jednostavan korisnički interfejs, podrška za više organizacija i efikasna organizacija korisničkih zahteva.

# Znanja i veštine potrebne za izradu projekta

Za realizaciju projekta potrebna su znanja iz oblasti web razvoja, baza podataka i softverskog inženjerstva. Konkretno, potrebno je poznavanje .NET platforme, ASP.NET Web API-ja, rada sa PostgreSQL bazom podataka i razvoja frontend aplikacija korišćenjem Vue.js.

Članovi tima poseduju osnovna i srednja znanja iz navedenih oblasti, kao i iskustvo u radu sa objektno-orijentisanim programiranjem i bazama podataka. Glavni rizici uključuju ograničeno vreme za realizaciju i potencijalne izazove u implementaciji real-time komunikacije.

# Cilj i motivacija tima

Cilj tima je uspešna realizacija funkcionalnog i kvalitetnog softverskog rešenja koje zadovoljava definisane zahteve. Motivacija članova tima je sticanje praktičnog iskustva u razvoju web aplikacija i primeni principa softverskog inženjerstva.

Članovi tima su odgovorni, motivisani i spremni na timski rad, sa fokusom na rešavanje problema i kontinuirano unapređenje znanja.

# Vođa tima

Vođa tima bira se na osnovu organizacionih sposobnosti, tehničkog znanja i odgovornosti. Za vođu tima izabran je Veljko Tošić, koji će biti zadužen za koordinaciju aktivnosti, donošenje ključnih odluka i praćenje napretka projekta.

# Komunikacija

Komunikacija u timu odvijaće se putem online alata kao što su chat aplikacije i video pozivi. Sastanci će se održavati redovno, prema potrebi, radi praćenja napretka i rešavanja problema. Sve važne odluke biće dokumentovane i evidentirane radi lakšeg praćenja razvoja projekta.

# Planiranje vremena

Članovi tima će u proseku izdvajati oko 10 sati nedeljno za rad na projektu, kako individualno, tako i timski. Ukupan broj sati potreban za realizaciju projekta procenjuje se na osnovu složenosti funkcionalnosti i raspoloživog vremena. Odsustva članova tima biće unapred planirana kako bi se obezbedio kontinuitet rada.