# SupportDesk

# Platforma za brzu i jednostavnu korisničku podršku

# Plan realizacije projekta

# Verzija 1.0

# Pregled izmena

| Datum | Verzija | Opis | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 24.04.2026. | 1.0 | Inicijalna verzija | Veljko Tošić Mihajlo Stevanović |

# Sadržaj

1.	Cilj dokumenta	4

2.	Opseg dokumenta	4

3.	Reference	4

4.	Plan razvojnih faza	4

5.	Raspored aktivnosti	6

6.	Ciljevi iteracija	6

7.	Verzije	7

8.	Plan korišćenja resursa	7

8.1	Organizaciona struktura	7

8.2	Kadrovska politika	7

8.3	Plan obuke	7

9.	Cena realizacije projekta	7

# Plan realizacije projekta

# Cilj dokumenta

# Cilj ovog dokumenta je definisanje plana realizacije projekta SupportDesk kroz jasno definisane faze i iteracije razvoja, kao i organizaciju aktivnosti i resursa potrebnih za uspešnu implementaciju sistema.

# Opseg dokumenta

Dokument opisuje opšti plan koji će biti korišćen od strane SkodaObozavaoci-a za razvoj SupportDesk platforme namenjene za brzu i jednostavnu korisničku podršku.

Plan opisan u ovom dokumentu zasnovan je na opisu sistema koji se želi razviti datom u predlogu projekta [1].

# Reference

Spisak korišćene literature:

- SupportDesk – Predlog projekta, SkodaObozavaoci-SupportDesk-01, V1.0, 2026, SkodaObozavaoci.

- SupportDesk – Planirani raspored aktivnosti na projektu, V1.0, 2026, SkodaObozavaoci.

# Plan razvojnih faza

Razvoj sistema će biti sproveden korišćenjem nekoliko faza sa određenim brojem iteracija u okviru svake faze. Spisak faza sa brojem iteracija i predloženim trajanjem dat u sledećoj tabeli:

| Faza | Broj iteracija | Trajanje |
| --- | --- | --- |
| Planiranje | 1 | 1 nedelje |
| Razrada | 1 | 2 nedelje |
| Izrada | 2 | 6 nedelja |
| Okončanje | 1 | 1 nedelje |

U tabeli 4.1 prikazane su faze i odgovarajuće zahtevane rezultate vezane za njihov završetak.

| Faza | Opis | Rezultati |
| --- | --- | --- |
| Planiranje | Prikupljanje i definisanje funkcionalnih i nefunkcionalnih zahteva sistema. Identifikacija osnovnih slučajeva korišćenja (npr. kreiranje tiketa, komunikacija u okviru tiketa, dodela agenata). | Izrada vizije sistema. Početak izrade dokumenta o zahtevima. Lista osnovnih use-case scenarija. |
| Razrada | Detaljna analiza zahteva i definisanje arhitekture sistema. Izbor tehnologija (npr. backend, prezistencija, komunikacija) i izrada arhitekturnog prototipa. Nakon razvoja arhitekturnog prototipa potrebno je izvršiti proveru pogodnosti odabrane arhitekture. Ova faza će uključiti i razvoj prototipa korisničkog interfejsa. | Završetak izrade dokumenta o zahtevima. Izrada arhitekturnog projekta. Razvoj arhitekturnog prototipa. Razvoj prototipa korisničkog interfejsa. |
| Izrada | Faza izrade predstavlja najdužu i najintenzivniju fazu projekta, u kojoj se realizuje najveći deo funkcionalnosti sistema. Podeljena je na dve iteracije kako bi se omogućio postepen razvoj i pravovremeno testiranje. U prvoj iteraciji fokus je na implementaciji osnovnih funkcionalnosti sistema, kao što su autentifikacija korisnika, kreiranje i upravljanje tiketima, kao i osnovna komunikacija unutar tiketa. Paralelno se sprovodi inicijalno testiranje kako bi se što ranije uočili problemi. Rezultat ove iteracije je funkcionalna beta verzija sistema. U drugoj iteraciji vrši se nadogradnja sistema dodavanjem naprednijih funkcionalnosti (npr. notifikacije, filtriranje i pretraga tiketa, administrativne opcije), kao i optimizacija performansi i ispravka uočenih grešaka. Poseban fokus je na stabilnosti i kvalitetu koda, uz detaljnije testiranje sistema. | Izrada detaljnog projekta. Razvoj beta verzije sistema. Implementirane ključne i dodatne funkcionalnosti sistema. Izrada plana testiranja. Testiranje sistema. Izrada izveštaja o testiranju. Razvoj konačne verzije. |
| Okončanje | Faza okončanja obuhvata završne aktivnosti na projektu koje su potrebne da bi sistem bio spreman za upotrebu i prezentaciju. U ovoj fazi se ne uvode nove funkcionalnosti, već je fokus na finalizaciji postojećeg sistema i prateće dokumentacije. Obuhvata pripremu korisničkog uputstva i tehničke dokumentacije, kao i eventualno postavljanje sistema u produkciono ili demonstraciono okruženje. Takođe se vrši finalna provera sistema kako bi se osiguralo da sve funkcionalnosti rade u skladu sa zahtevima. | Izrada korisničkog uputstva. Uputstvo za instalaciju i pokretanje sistema. |

Tabela 4.1 Faze projekta i zahtevani rezultati

Svaka faza u razvoju sistema je podeljena na iteracije opisane u odeljku 6.

Gantov dijagram dat u odeljku 5 ilustruje raspored aktivnosti na realizaciji projekta kroz faze, iteracije i očekivane rezultate. Dužina projekta je procenjena na 10 nedelja.

# Raspored aktivnosti

Planirani raspored aktivnosti koji prikazuje faze, iteracije i očekivane rezultate projekta sadržan je u dokumentu SupportDesk – Planirani raspored aktivnosti [2].

Pogledati dokument: D03_Raspored_aktivnosti.mpp

# Ciljevi iteracija

Svaka faza razvoja sistema SupportDesk podeljena je na iteracije koje omogućavaju postepenu izgradnju funkcionalnosti, rano otkrivanje problema i fleksibilno prilagođavanje daljeg razvoja. Iterativni pristup omogućava da se u svakom koraku dobije funkcionalan deo sistema koji se može testirati i unaprediti.

Osnovni ciljevi iteracija su:

- smanjenje tehničkih i funkcionalnih rizika,

- rano dobijanje upotrebljivih verzija sistema,

- kontinuirano testiranje i unapređenje kvaliteta,

- fleksibilno planiranje narednih koraka razvoja.

U sledećoj tabeli prikazane su iteracije sa opisima, rezultatima i rizicima:

| Faza | Iteracija | Opis | Rezultati | Rizici |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planiranje | Preliminarna iteracija | Definisanje osnovnih zahteva sistema i identifikacija ključnih funkcionalnosti. Analiza problema koji sistem rešava. | Vizija sistema, lista zahteva, osnovni use-case scenariji. | Nerazumevanje zahteva, loše definisan obim projekta. |
| Razrada | R1 Iteracija – Razvoj arhitekturnog prototipa | Analiza zahteva i projektovanje arhitekture sistema. Izbor tehnologija i izrada prototipa. | Dokument o zahtevima Arhitekturni projekat Arhitekturni prototip Prototip korisničkog interfejsa | Pogrešan izbor tehnologije, loša skalabilnost arhitekture. |
| Izrada | I1 Iteracija – Razvoj beta verzija | Implementacija osnovnih funkcionalnosti: autentifikacija, rad sa tiketima, osnovna komunikacija. Početno testiranje sistema. | Detaljni projekat Beta verzija Plan testiranja | Nedovoljna pokrivenost funkcionalnosti, veliki broj bugova. |
|  | I2 Iteracija – Razvoj konačne verzije | Dodavanje naprednih funkcionalnosti, optimizacija i ispravka grešaka. Detaljno testiranje sistema. | Izveštaj o testiranju Konačna verzija | Kašnjenje zbog ispravki, problemi sa stabilnošću. |
| Okončanje | F1 Iteracija – Izlazak proizvoda | Finalizacija dokumentacije i priprema sistema za korišćenje ili demonstraciju. | Konačni Proizvod Korisnička i tehnička dokumentacija, spreman sistem. | Nedovoljno kvalitetna dokumentacija. |

# Verzije

Predloženi plan zahteva izdavanje jedne verzije softvera koji se razvija. Pretpostavlja se da će se planirani sadržaj verzije menjati u toku rada na projektu. Vodiće se računa i o definisanom prioritetu funkcionalnosti. Tokom faze izrade biće razvijena beta verzija sistema, koja će sadržati osnovne funkcionalnosti. Ova verzija će biti korišćena za interno testiranje i eventualnu demonstraciju, kao i za identifikaciju grešaka i nedostataka.

# Plan korišćenja resursa

## Organizaciona struktura

Organizaciona struktura ljudstva angažovanog na projektu prikazana je na sledećem grafikonu:

## Kadrovska politika

Osobe identifikovane na organizacionom grafikonu u odeljku 8.1 čine tim koji će razvijati projekat SupportDesk. Projektni tim se neće menjati u toku realizacije projekta.

## Plan obuke

Za projektni tim neće biti organizovane obuke.

# Cena realizacije projekta

S obzirom da je SupportDesk studentski projekat, realizacija se zasniva na radu članova tima bez stvarnih troškova rada. Ipak, radi boljeg razumevanja obima projekta i simulacije realnog okruženja, izvršena je procena troškova na osnovu uloženog truda.

| Budžet projekta SupportDesk (procena) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rad |  |  |  |  |  |  |
|  | Aktivnosti |  |  | Trud (PD) |  | Cena |
|  | Specifikacija zahteva |  |  | 20 |  | 15,000.00 Din. |
|  | Analiza i projektovanje |  |  | 30 |  | 22,500.00 Din. |
|  | Implementacija |  |  | 60 |  | 45,000.00 Din. |
|  | Testiranje |  |  | 10 |  | 7,500.00 Din. |
|  | Dokumentacija i Instalacija |  |  | 5 |  | 3,750.00 Din. |
|  |  | Ukupan trud: |  | 125 |  | 93,750.00 Din. |
|  |  |  |  | UKUPNO ZA RAD: |  | 150,000.00 Din. |
| Ostalo |  |  |  |  |  |  |
|  | Materijal |  |  |  |  | 5,000.00 Din. |
|  | Drugi direktni troškovi |  |  |  |  | 5,000.00 Din. |
|  |  |  |  | UKUPNO ZA OSTALO: |  | 10,000.00 Din. |
|  |  |  |  | UKUPAN BUDŽET: |  | 160,000.00 Din. |